枝江市姚家港化工园特勤消防站二次装修工程

信息化建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：hbyjg2024-z123

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

采购代理机构：湖北大绪工程项目管理有限公司

2024年11月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请函	2

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	14

第四章  评审方法、步骤及标准	16

第五章  合同格式及合同条款	21

第六章  竞争性磋商响应文件格式	22

# 第一章  竞争性磋商邀请函

湖北大绪工程项目管理有限公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司委托，拟就“枝江市姚家港化工园特勤消防站二次装修工程信息化建设项目”采用竞争性磋商方式采购，具体公告如下：

一、项目概况：

1、项目编号：hbyjg2024-z123

2、项目名称：枝江市姚家港化工园特勤消防站二次装修工程信息化建设项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：385000.00元

5、采购内容：详见本项目第三章采购需求及工程量清单内容。

6、工期：30日历天。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1、供应商须具有行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行磋商，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章）

2、响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动；

5、供应商须具有建设行政主管部门核发的有效电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。（提供资质证书复印件加盖公章）

6、供应商须具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章，如因办理年检证书在有效期内而不能提供证书复印件的，则应提供企业法人注册地建设行政主管部门或安全监督机构开具的有效证明复印件；如证书不在有效期内，则评委不予采信）

7、本项目不接受联合体磋商。

只有符合以上所有条件的供应商才有可能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

三、磋商文件的获取：

1、发放时间：2024年11月6日至2024年11月17日。

2、下载方法：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性磋商文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性磋商文件和相关资料。

四、磋商保证金：

本项目不设磋商保证金。

五、响应文件递交截止时间和送达地点：

1、响应文件递交截止时间：2024年11月18日14时30分止。（注：14时00分开始接受响应文件）

2、响应文件送达地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的磋商响应文件现场递交至湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3、本项目开标会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室公开进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在投标截止时间前按时签到并参加开标会，否则将提交评标委员会按竞争性磋商文件相关规定处理。

4、响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

六、磋商时间和地点：

1、磋商时间：2024年11月18日14时30分

2、磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室

七、公告发布媒体及公告期限：

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/），自本公告发布之日起3个工作日。

八、联系方式：

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

联系人：张雄略

联系电话：19072769921

采购代理机构：湖北大绪工程项目管理有限公司

联系人：张萍萍

联系电话：18062370533

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 枝江市姚家港化工园特勤消防站二次装修工程信息化建设项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 联系人：张雄略 联系电话：19072769921 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：湖北大绪工程项目管理有限公司 联系人：张萍萍 联系电话：18062370533 |
| 4 | 监管部门 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司纪检监察部门 地址：枝江市余家溪社区 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性磋商邀请函第二条供应商资格要求。 |
| 6 | 备选方案 | □接受 √不接受 |
| 7 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/） |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 2024年11月18日14时30分止 |
| 9 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2024年11月18日14时30分 磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室 |
| 10 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购单位依法组建磋商小组，共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 13 | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子U盘壹份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件）。 |
| 15 | 代理费及进场服务费 | - 本项目采购代理费：3000.00元，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付本次采购项目的采购代理费。 - 进场交易服务费：2000.00元，由成交人在领取成交通知书前支付本次采购项目的进场服务费。 （参与本项目磋商的供应商在编制磋商报价时应充分考虑上述相关费用，采购人不另行支付。） |

备注：若供应商须知前附表与正文不一致，以前附表为准。

一、 说  明

1.1适用范围

1.1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.3货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。

1.4磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商邀请函；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源），并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3磋商文件的修改

2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件递交截止时间5日前向所有供应商发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使潜在供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟响应文件截止期，并通知所有供应商。

2.3.4潜在供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文简体翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1供应商应将响应文件按顺序胶装订成册，并编制响应文件资料目录。

3.3.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

3.3.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

3.3.4供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》、《竞争性磋商报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或者采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的服务均以人民币报价。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》确定的格式报出总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3每一种规格的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应文件。

3.4.4供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.5供应商的最后磋商报价不得超过项目采购预算或最高限价，否则将被视为无效响应文件。

3.5备选方案

3.5.1 本项目不接受备选方案。

3.6联合体

本项目不接受联合体磋商。

3.7供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（3）供应商资格声明承诺函；

（4）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8磋商保证金

本项目不设磋商保证金。

3.9磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期不足，将被视为无效响应文件。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应当编制响应文件正本一份，副本一份，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子响应文件一份,载体为U盘，电子文件应为响应文件正本原件的彩色扫描件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明投标公司名称、项目编号。

4.1.2响应文件的副本可为正本的复印件，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中（开标现场提供一份）。

4.1.3除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

4.2响应文件的递交

4.2.1、供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。在磋商文件规定的截止时间前递交的磋商响应文件，响应文件均不退回。

4.2.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

（2）注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在   年 月 日  （响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

4.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

4.3迟交的响应文件

采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商成员总数的2/3，专家成员依法从枝江市专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

5.2.2本项目评审方法详见磋商文件“第四章评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据磋商文件规定的资格性审查内容进行资格审查，对供应商的响应文件进行资格审查。资格性审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（2）磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性审查要求提交相应的证明材料和资格证明文件供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）通过资格性审查的合格供应商，其响应文件方可进入下一个审查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据磋商文件规定的符合性审查内容进行符合性审查，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效响应文件。

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列行为之一的，将视为无效响应文件：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.3.3 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.3.4磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其将被视为无效响应文件。

5.3.5在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.3.6实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。

5.3.7供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.4磋商

5.4.1磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

5.4.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.4.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.4.7符合下列情形，在采购过程中符合要求的供应商可以为2家：

（1）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；

（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

5.4.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.4.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.5采购结果确认

磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.6公示或公告

5.6.1成交供应商确定后，采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、 授予合同

6.1合同授予标准

6.1.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的成交供应商。

6.2签订合同

6.2.1采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内，按照磋商文件规定和成交供应商的承诺，与成交供应商签订采购合同。

七、磋商文件的解释权

7.1本项目磋商文件的最终解释权为采购人或者采购代理机构所有。

# 第三章  采购需求

一、项目概况

1、项目编号：hbyjg2024-z123

2、项目名称：枝江市姚家港化工园特勤消防站二次装修工程信息化建设项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：385000.00元

5、采购内容：详见本项目第三章采购需求及工程量清单内容。

6、工期：30日历天。

二、工程量清单（另册）

三、主要产品技术参数要求

| 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 400万人脸识别枪机 | 1、★可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多32行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置；可设置字体颜色和设置字符大小为64*64、48*48、32*32、16*16、自适应5档，字体边缘部分可根据字体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) 2、★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) 3、★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) |
| 400万星光智能定焦枪型网络摄像机 | 1、★最大亮度鉴别等级检验:不小于11级(RJ45输出)(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) 2、★日志检索功能检验:样机支持记录系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全管理7种类型日志信息,在IE浏览器下,可通过开始时间和结束时间检索日志信息、查看日志内容,日志内容可备份(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) |
| 400万定焦半球 | 1、★安全防范报警设备的电源插头后电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%-95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ。 工作电压超过500V的设备,上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以500V（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★冲击加速度为50g、持续时间11ms、在X、Y、Z三轴向各试验三次，样机处于非工作状态。试验后样机应能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 6寸400万全彩声光网络球机 | 1、★设备内置GPU芯片,算力不小于2T。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★设备应具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★设备web界面功能配置采用导航式操作,可选择全局方案和预置点方案,在方案配置中根据下一步提示配置不同的智能功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 800万180°网络摄像机 | 1、★内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 400万星光智能定焦枪型预警网络摄像机 | 1、★支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★动态检测（MD）和智能动态检测（SMD）可同时开启；智能行为分析和智能动态检测（SMD）可同时开启；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★当以下的智能分析行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）拌线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品搬移；e）徘徊检测；f）停车检测；g）快速移动；h）人员聚集；样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 视频存储服务器 | 1、★支持接入SMR硬盘； 混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘、NVME 硬盘； 样机在工作状态下，可独立对每个硬盘进行热插拔维护，磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息；可接入2.5英寸以及3.5 英寸硬盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 解码器 | 1、★支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★支持通过快捷键将信号源推送至大屏的任意的窗口。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4、★支持对信号源视频图像进行预监。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、★设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 智能门禁一体机 | 1、★设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。 2、★A.应支持通过扩展二维码模块识读二维码； B.二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击； C.二维码下模块应带有可见光补光功能； D.二维码应能在 0.2m～1m 距离范围内正常识读； E.应能对 2.2cm×2.2cm 和 30cm×30cm 大小的二维码进行识读； F.识读二维码的容量应不小于 512 字节； G.应能支持识读电子二维码、纸质二维码（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。 |
| 室外摆闸 | 1、★当门翼任意位置受到不大于120Nm冲击力（力作用时间小于0.2s），设备应能自动恢复正常状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★电机应使用1000线光编码器（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★开关门红外故障时，闸机自检应不通过，同时语音播报“红外故障请检查”，闸机不允许通行；防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4、★应支持电机受到外力撞击等异常使用的次数统计功能，最多支持记录65535次（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、★设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 入口柜式抓拍一体机（LED屏） | 1、★摄像机传感器尺寸：1/1.8英寸CMOS（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★道闸设备状态获取功能检查：支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 变频广告道闸 | 1、★遥控器学习功能检查：应具有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习99个遥控器（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★基本功能检查：放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★道闸状态与日志功能检查：应具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能，并且可以读取道闸运行日志。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |
| 智能物联综合管理平台 | 1、★支持报警实时感知，通过标签定位到具体位置并告知报警具体情况，可全局按时间(日、周、月)、按报警严重等级进行报警统计分析，生成不同等级报警的待处理项；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2、★支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、★支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4、★支持平台内部人员，访客，重点人员及其关联车辆的档案管理，可通过姓名，编号，证件号，手机号，车牌号，人像照片的方式进行全局检索，查看人车档案以及详细落脚点信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、★支持人车轨迹还原，可联动门禁，人脸，考勤，梯控，消费，停车，卡口设备的抓拍记录，生成人员在园区内的综合轨迹链路，以列表和地图两种方式展现，同时可结合电子地图实现多点位、跨图层的轨迹回放，还原目标在多区域、建筑体内不同楼层之间的运动路线，并支持倍速轨迹回放（0.5倍，1倍，2倍，4倍）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |

四、验收及售后服务

1、交付货物必须符合本项目采购文件规定的型号、规格、性能指标等技术要求，达到国家有关技术及质量标准，货物使用说明书等随机技术资料齐全。如发现货物和规格或者两者都与采购文件不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即限期更换，若成交供应商未按限期更换，采购人有权单方面解除本项目合同，并且由此引发的一切损失由成交供应商全部承担。

2、本项目货物装运、安装、调试、人员培训、原设备拆除等所有费用由成交供应商全部承担。

3、如果证实货物是有缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到采购文件规定的技术以及性能要求。

4、售后服务要求：

4.1系统培训要求

4.1.1．培训内容包括设备和系统使用、维护培训等，培训具体形式应至少包括但不限于集中的操作培训和现场的实践技能培训两种。

4.1.2. 成交供应商应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、培训环境、培训设备、培训组织方式等。

4.1.3 培训费用及培训人员由成交供应商负责，培训费用已包含在磋商报价内，请中成交供应商自行考虑。培训费用包括：资料费、教师讲课费、教材费等一切与培训相关的费用。

4.2技术支持：免费维护期内，成交供应商负责对其提供的系统进行维护，无偿并迅速更换发生故障的产品，不收取额外费用。

4.3售后服务

4.3.1 应随时有专人对应本项目进行一对一服务，方便联系维修、升级、培训等业务。同时还应提供24小时咨询、抢修服务。

4.3.2 自本项目验收合格之日起，成交供应商为采购人提供1年的质保期服务。免费维护包括应用系统的维护、功能完善、性能提升、故障检测并保证系统的正常运行。在免费维护期内，成交供应商保证提供24小时服务响应，如遇系统出现故障，必须派维护工程师到场解决故障，维护工程师应在1小时内到达现场并及时解决问题。

五、商务要求

1、项目地点：枝江市。

2、工期要求：30日历天。

3、质保期：1年（项目验收合格之日起计算）。

4、付款方式：本项目完工后付至合同总价的70％，试运行六个月无故障后再付至合同总价的95％（若出重大故障，以故障修复之日为计算起始日，再试运行六个月后付至合同总价的95%），留剩余5％作为质保金至质保期满后一次性付清。付款前，成交供应商需开具采购人认可的增值税发票。（上述付款方式采用银行电汇，以上未付款项均不计利息。）

5、本项目为固定综合单价承包，供应商所报价格为一切费用总和，报价应含主辅材料费、人工费、搬运费、安装调试费、税金及管理费等。采购人无需再向成交供应商支付其他费用。

6、供应商所供产品的性能指标，按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。如响应文件有不如实填写的，到货验收时将导致货物被采购人拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交供应商负责。

7、质量要求：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。

9、安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。

# 第四章  评审方法、步骤及标准

本次评标采用综合评分法。

一、磋商步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性审查和符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性和符合性审查

1、磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）供应商的澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（三）磋商及最后报价

1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、经磋商小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，磋商小组有权宣布此次磋商无效，需再次进行挂网和重新招标。（磋商报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内密封提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

（四）详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

1.比较与评价响应文件

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用平均值计算，即满足采购文件要求且供应商的最后报价取平均值后做为评标基准价，磋商报价等于评标基准价的得该项满分。其他供应商的价格分按本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。

（五）计分办法

（1）采购代理机构负责对各磋商小组的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各供应商的最终得分为磋商小组所评定分数的算术平均值。

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价有低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审标准

（一）资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 供应商须具有行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行磋商，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章） |
|  |  | 主体信用记录 | 按照竞争性磋商文件“响应文件格式”要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 前期服务 | 按照竞争性磋商文件“响应文件格式”要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 关联关系 | 按照竞争性磋商文件“响应文件格式”要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 资质 | 供应商须具有建设行政主管部门核发的有效电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖公章） |
|  |  | 安全生产许可证 | 供应商须具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；（提供证书复印件加盖公章，如因办理年检证书在有效期内而不能提供证书复印件的，则应提供企业法人注册地建设行政主管部门或安全监督机构开具的有效证明复印件；如证书不在有效期内，则评委不予采信） |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致； |
|  |  | 磋商响应性文件签署 | 按磋商文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章； |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书； |
|  |  | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天； |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价唯一；磋商报价未超过预算金额或者最高限价；磋商报价合理； |
|  |  | 工期、质量要求、安全生产要求、质保期 | 符合采购文件第三章“采购需求”； |
|  |  | 工程量清单 | 符合采购文件第三章“采购需求”； |
|  |  | 违法违规行为 | 无磋商文件中的任一情形； |
|  |  | 磋商要求 | 法定代表人或授权代表未按要求到达现场； |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求。 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效响应文件。

（二）商务、技术、价格评审内容及标准

| 序号 |  | 评议内容 | 分值 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 评议（20.00） | 类似业绩 | 9.00 | 供应商近五年（磋商截止时间往前推五年，以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，最多得9分。（提供合同复印件加盖供应商公章，且能完全反映上述考核内容，否则不予采信） |
|  |  | 原厂技术服务 | 7.00 | 供应商每提供一项以下产品的制造商针对本项 目原厂售后服务承诺函得1分，最多得7分。（①人脸识别枪机 ②智能定焦枪机③智能网络球机④高点全景球机⑤周界报警枪机⑥人脸门禁一体机⑦智能物联综合管理平台）（提供承诺函原件复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 项目负责人 | 4.00 | 供应商拟派本项目的项目负责人完全满足以下要求的得4分，否则不得分： ①供应商拟派项目负责人具有机电（或通信）工程专业二级及以上注册建造师证（不含临时执业证书），且须具备建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图，证书上所记载的聘用单位应为该供应商；（提供证书复印件加盖供应商公章） ②拟派本项目的项目负责人未同时担任其它工程施工项目负责人，并按竞争性磋商文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）；（提供承诺书加盖供应商公章） |
| 2 | 技术评价（50.00） | 技术参数 | 20.00 | 评委将根据供应商所提供设备的技术参数，对照采购文件第三章“主要产品技术参数要求”中要求的技术参数进行评议，带★号技术参数完全响应或优于采购文件要求的不扣分，带★号技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章及供应商公章，且能完全反映上述考核内容，否则评委不予采信） |
|  |  | 项目整体实施方案 | 10.00 | 根据供应商提供的项目实施方案的全面性、完整性、科学性进行评分，方案详细、合理可行的得7-10分；方案基本合理可行的得3-6分；方案一般的得1-2分；未提供方案或方案内容明显不合理的不得分。 |
|  |  | 质量控制措施 | 5.00 | 根据供应商提供的质量控制措施内容的科学性、合理性、完善性进行酌情计分，合理可行的得3-5分；基本可行的得1-2分；未提供措施或措施内容明显不合理的不得分。 |
|  |  | 安全控制措施 | 5.00 | 根据供应商提供的安全控制措施内容的科学性、合理性、完善性进行酌情计分，合理可行的得3-5分；基本可行的得1-2分；未提供措施或措施内容明显不合理的不得分。 |
|  |  | 进度控制措施 | 5.00 | 根据供应商提供的进度控制措施内容的科学性、合理性、完善性进行酌情计分，合理可行的得3-5分；基本可行的得1-2分；未提供措施或措施内容明显不合理的不得分。 |
|  |  | 售后服务及培训方案 | 5.00 | 根据供应商提供的售后服务及培训方案的全面性、完整性、科学性进行评分，方案详细、合理可行的得3-5分；方案基本合理可行的得1-2分；未提供方案或方案明显不符合本项目要求的不得分。 |
| 3 | 价格评议(30.00) | 价格分 | 30.00 | 通过资格及符合性审查的供应商的最后报价取平均值后做为评标基准价，磋商报价等于评标基准价的得该项满分，供应商报价每高于评标基准价的1%扣0.2分，供应商报价每低于评标基准价的1%扣0.1分，扣完为止。即：①磋商报价高于或等于评标基准价时，磋商报价得分=磋商报价评审分值－（磋商报价－评标基准价）/评标基准价×100×0.2；②磋商报价低于评标基准价时，磋商报价得分=磋商报价评审分值－（评标基准价－磋商报价）/评标基准价×100×0.1。 |

# 第五章  合同格式及合同条款

由采购人与成交供应商协商制定

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

（本章未提供格式部分由供应商自行编制）

枝江市姚家港化工园特勤消防站二次装修工程

信息化建设项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：

年   月    日

目录

1、竞争性磋商响应函；

2、磋商报价一览表；

3、分项报价明细表；

4、法定代表人资格证明文件及委托授权书；

5、供应商资格声明承诺函；

6、类似项目业绩表；

7、第    轮报价表；

8、磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

竞争性磋商响应函

（代理机构名称）：

根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址），向贵方提交响应文件正本一份，副本一份，电子文件U盘一份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件）。

1．报价一览表；

2．分项报价明细表；

3．按磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

（4）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（5）与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：              。

（6）其他：                                 。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

磋商报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 磋商报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 安全生产要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1、供应商的报价均以人民币报价。

2、后附分项报价明细表，且总价报价不能超过采购限额，否则做无效文件处理。

3、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

分项报价明细表

（根据工程量清单自行编制）

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

委托授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

供应商名称（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

粘贴授权人和被授权人身份证

供应商资格声明承诺函

（代理机构名称）：

(供应商全称)  参加（标包名称）项目(标包编号)的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

第    轮报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 磋商报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 安全生产要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1、供应商的报价均以人民币报价。

2、本轮报价无需附分项报价明细表，但最终结算时各分项单价按报价总价的下浮比例同比例下浮。

3、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商法定代表人（签章或签字）：

日期：      年   月    日

备注：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用。

磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料

技术文件

（由各供应商根据文件要求自行编写）